**NOMBRE DEL PROYECTO**

**MINUTA No.1**

**PROYECTO:** Gestor de Usuarios

**FECHA: 08/08/2020**

**LUGAR: Google Meet**

**HORA: 15:00 – 16:00 horas**

**Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Área** |
| 1 | Kabir Estuardo Gramajo Lopez | Proyectos |
| 2 | Edwin Albino Huox Reynoso | Desarrollo |
| 3 | Elder Roman Rodas Veliz | Aseguramiento de Calidad |
| 4 | Josue Alejandro Mayen Garcia | Documentacion |
| 5 | Kevin Stuardo Juarez Lopez | Implementacion |

**Temas:**

| **No.** | **Temas** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definición del proyecto. | Aplicación de Gestión de Usuarios |
| 2 | Definición de actores. | Kabir Estuardo Gramajo Lopez-Desarrollo  Edwin Albino Huox Reynoso-Pruebas  Elder Roman Rodas Veliz-Aseguramiento de Calidad  Josue Alejandro Mayen Garcia-Documentación  Kevin Stuardo Juarez Lopez-Implementacion |
| 3 | Definición de tecnología. | |  | | --- | | App:  Backend:  Base de datos Oracle 11g.  Servicios Resp.  .NET Core v. 2.0.  Frontend:  Angular 7.0.  Angular Material v.2. | |
| 4 | Definición del ciclo de vida del proyecto. | |  | | --- | | 08/08/2020 – Reunión de Kick Off Meeting  14/08/2020 – Entrega de Prototipo.  22/08/2020 – Entrega de App desarrollada.  24/08/2020 – Discusión Sobre Avance de Proyecto.  31/08/2020 – Discusión Sobre Avance de Proyecto.  /09/2020 – Discusión Sobre Avance de Proyecto.  /09/2020 – Discusión Sobre Avance de Proyecto.  /09/2020 – Discusión Sobre Avance de Proyecto.  24/10/2020 – Entrega de Pruebas de App con herramienta de gestión de calidad.  31/10/2020 – Finalización de Proyecto. | |

**Tareas Asignadas:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tareas** | **Responsable** | | | **Fecha Límite** | **Veces Pospuesta** |
| 1 | Entregable prototipo de aplicación. | Kabir Estuardo Gramajo Lopez | | | 15/08/2020 |  |
| 2 | Planificación de software de gestor de calidad. | Edwin Albino Huox Reynoso | | | 15/08/2020 |  |
| 3 | Investigación | | Josue Alejandro Mayen García | | 15/08/2020 |  |
| 4 | Definición de procesos y Herramientas para el desarrollo de la aplicación. | | | Kevin Stuardo Juaréz López | 15/08/2020 |  |
| 5 | Realizacion de Pruebas de Rendimiento | | | Elder Roman Rodas Veliz | 12/10/2020 |  |

**Decisiones y comentarios:**

* Se definen Rolos en la creación y pruebas en la aplicacion

