NOMBRE DEL PROYECTO

**MINUTA 3**

**PROYECTO:** Sistema de Gestión de Usuarios del Organismo Judicial

**FECHA: 03/10/2020**

**LUGAR: Google Meet**

**HORA: 20:00 a 22:00 horas**

**Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Área** |
| 1 | Kabir Estuardo Gramajo Lopez | Proyectos |
| 2 | Edwin Albino Huox Reynoso | Desarrollo |
| 3 | Elder Roman Rodas Veliz | Aseguramiento de Calidad |
| 4 | Josue Alejandro Mayen Garcia | Documentación |
| 5 | Kevin Stuardo Juarez Lopez | Implementación |

**Temas:**

| **No.** | **Temas** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- |
| 9 | Planificación de pruebas funcionales y no funcionales. | Se realizó la reunión para saber que herramientas se iban a utilizar en las pruebas requeridas. |

**Tareas Asignadas:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tareas** | **Responsable** | | | **Fecha Límite** | **Veces Pospuesta** |
| 1 | Revisión de la aplicación web | Kabir Estuardo Gramajo Lopez | | | 18-10-2020 | N/A |
| 2 | Investigación de Selenium y jmeter. | Edwin Albino Huox Reynoso | | | 21-10-2020 | N/A |
| 3 | Investigación de Selenium y jmeter. | | Josue Alejandro Mayen García | | 21-10-2020 | N/A |
| 4 | Investigación de Selenium y jmeter. | | | Kevin Stuardo Juaréz López | 21-10-2020 | N/A |
| 5 | Investigación de Selenium y jmeter. | | | Elder Roman Rodas Veliz | 21-10-2020 | N/A |

**Decisiones y comentarios:**

* Se continua con el calendario especifico esperando la siguiente actividad.
* 